АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 марта 2013 г. | № 17 |
| --- | --- |
| с. Назино |

О подготовке хозяйственного комплекса муниципального образования «Назинское сельское поселения» к работе в зимних условиях 2013-2014 годов

Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Назинского сельского поселения, пунктом 4 распоряжения  Губернатора Томской области от 16.02.2011 № 40-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в зимний период 2011-2012 годов», в целях своевременной и качественной подготовки всего комплекса жизнеобеспечения Назинского сельского поселения к работе в зимних условиях, избежание аварийных ситуаций при работе в зимний отопительный период 2013-2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса  Назинского сельского  поселения к работе в зимний период 2013-2014 годов согласно приложению1 .

2.  Установить срок окончания всего комплекса предзимних работ – 1 сентября 2013 года.

3. Создать комиссию для контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса муниципального образования к работе в зимний период 2013-2014 годов согласно приложению 2;

4. Рекомендовать директору  МУП «ЖКХ» с.Назино В.А. Дмитриеву:

1) при подготовке инженерного комплекса жизнеобеспечения поселения к работе в зимних условиях 2013-2014 годов обеспечить наличие утвержденных графиков промывки систем теплоснабжения, гидравлических испытаний и профилактического ремонта тепловых сетей;

2) подключение объектов к системе центрального теплоснабжения производить только после подписания Акта готовности объекта, предприятия или учреждения к работе в зимний отопительный период;

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения							В.А. Штатолкин

Приложение 1  к постановлению

Администрации  Назинского    сельского поселения

от  12.03.2013 г.  № 17

Мероприятия

по подготовке хозяйственного комплекса Назинского

сельского поселения к работе в зимний период 2013 – 2014 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка к работе в зимних условиях объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципальных образований: | В срок до 01.09.2013 | Администрация поселения, МУП ЖКХ с.Назино |
|  | Энергоснабжение: |  |  |
| 1. | Проведение ревизии системы энергоснабжения (линий электропередач, опор, подводов). | В срок до 01.06.2013 01.09.2013 | МУП ЖКХ с. Назино |
| 2. | Приобретение дизель-генератора ДГ-160 кВт | В срок до 31.12.2013 | Администрация поселения, МУП ЖКХ |
| 3. | Замена опор на линии электропередачи, замена участков ветхих проводов и подводов до объектов, капитальный ремонт 850 м. ( 17 опор) | В срок до 01.10.2013 | МУП ЖКХ с.Назино |
| 4. | Обеспечить меры по созданию нормативных запасов топлива для Дизельной электростанции в количестве не менее 250 тонн дизельного топлива, 2 тонн дизельного масла (Учитывается остаток) | Срок завоза ГСМ –июль-август 2013 | МУП ЖКХ с.Назино, Администрация поселения |
|  | Теплоснабжение: |  |  |
| 1. | Ремонт теплотрассы, ремонт участков утеплительного короба, засыпка его опилками, замена труб. | В срок до 01.09.2013 г. | Администрация поселения, МУП ЖКХ |
| 2. | Обеспечить меры по созданию нормативного запаса угля для нормального функционирования котельной в зимний период, приобретение 350 тонн угля, с учетом переходящего остатка. | Срок завоза июль-август месяц 2013 г. | Администрация поселения ,МУП ЖКХ с.Назино |
| 3. | Приобретение водогрейного котла кВр-0,6 кВт | В срок до 31.12.2013 г. | Администрация поселения ,МУП ЖКХ с.Назино |
|  | Организационные вопросы: |  |  |
| 1. | Представление в Департамент модернизации и экономики ЖКХ: -месячной формы федерального статистического наблюдения № -1ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях » в период с 01 июля по 1 ноября 2013 года; -информация о ходе подготовки муниципальных образований к работе в зимний период, начиная с 15 июня по 1 ноября 2013 года; - информация о прохождении отопительного периода; сведения о наличии топливных ресурсов для нужд ЖКХ; -сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ЖКХ(зима); - сведения о работе ЖКХ и объектов энергетики в зимних условиях по( в период с 1 ноября 2013 года по 1 апреля 2014 года) форме федерального государственного статистического наблюдения № 3-ЖКХ(зима); | На 2 число после отчетного периода На 1 и 15 число каждого месяца в течении отопительного сезона еженедельно, по пяницам (весь отопительный период) 1 раз в год (2 декабря) на 2-е число после отчетного периода | Администрация поселения |
| 2. | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2013-2014 годов: -оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону систем энергоснабжения, теплоснабжения с учетом Положения об оценке готовности к работе в осенне-зимний период, утвержденного Минпромэнерго России от 25 августа 2004 года; | В срок до 01.09.2013 | Администрация поселения |

Приложении  2  к постановлению

Администрации     Назинского     сельского поселения

от  12.03.2013г. № 17

Состав

комиссии для  контроля за  ходом подготовки хозяйственного комплекса Назинского сельского  поселения к работе в зимний период 2013-2014 годов

| Штатолкин В.А. | - | Глава Назинского сельского поселения, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Дмитриев В.А. | - | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино, заместитель председателя комиссии |
| Сутыгина Е.Н. | - | специалист по муниципальной собственности – секретарь комиссии |
| Миллер В.И. | - | Депутат Назинского сельского поселения (по согласованию) |
| Лобанов В.Н. | - | Государственный инспектор Томского территориального отдела государственного энергетического надзора. |