АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 марта 2013 г. | № 18 |
| --- | --- |
| с. Назино |

О проведении мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Назинского сельского поселения в 2013 году

В  целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья в 2013 году на территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для проведения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Назинского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии – Штатолкин В.А. Глава Назинского сельского  поселения

Члены комиссии:

Дмитриев  В.А. – директор  МУП «ЖКХ» с.Назино;

Миллер В.И. – депутат Совета  Назинского сельского  поселения ( по согласованию)

2. Комиссии  обратить особое внимание на подготовку плавсредств,  обеспечение  бесперебойной  работы ДЭС, котельной,  вывозку кормов, древесины и  обеспечение сохранности материальных ценностей, проведение  разъяснительной  работы   среди  населения  в период  половодья.

3. Утвердить  план  мероприятий на  период весеннего  половодья в 2013 году согласно  приложению 1.

4. Утвердить состав  сил  и средств Назинского сельского  поселения, привлекаемых для  выполнения  противопаводковых  мероприятий, проведения  спасательных и аварийно-восстановительных  работ в период  половодья, согласно  приложению 2.

5. Контроль   исполнения  настоящего  постановления     оставляю  за  собой.

Глава  Назинского сельского  поселения					         В.А. Штатолкин

Приложение 1

к  постановлению Администрации

Назинского сельского  поселения

от 12.03.2013  № 18

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Назинского сельского поселения в 2013 году

| №пп | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести состав и средства нештатного аварийно-спасательного формирования в состояние повышенной готовности для предотвращения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино | До 01.05. 2013 |  |
| 2 | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Глава поселения | Планируемый период |  |
| 3 | Произвести вывозку кормов, древесины, ГСМ и других материальных ценностей из затопляемой зоны | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино, ИП Бойченко А.А., Ф/Х «Обь» (Миллер В.И.) | До 15 апреля |  |
| 4 | Провести инвентаризацию плавсредств частного сектора | Глава поселения | До 1 мая |  |
| 5 | Принять меры по очистке дренажных канав в селе | Глава поселения | До 15 апреля |  |
| 7 | Создать аварийный запас топлива для котельной и запас ГСМ на период весенней распутицы для обеспечения бесперебойной работы ДЭС, аварийной ДЭС и котельной | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино | Март-апрель |  |
| 8 | Для обеспечения бесперебойной работы котельной провести профилактические работы на аварийной дизельной электростанции | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино | апрель |  |
| 9 | Провести необходимые мероприятий по обеспечению надёжной работы электроустановок, трансформаторных подстанций, сохранности оборудования и кабельных сетей | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино | апрель |  |
| 10 | Представить в областную Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности донесение о готовности муниципального образования к пропуску паводковых вод с актами проверки по объектам, представляющим повышенную опасность | Глава поселения | 01.04. 2013 |  |
| 11 | Немедленно информировать областную Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности о состоянии паводковой обстановки на территории муниципального образования при её ухудшении | Глава поселения | Немедленно |  |

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Назинского сельского  поселения

от 12.03.2013  № 18

Состав  сил  и средств   Назинского сельского  поселения, привлекаемых  для  выполнения  противопаводковых  мероприятий, проведение спасательных и  аварийно-восстановительных  работ в период  весеннего  половодья 2013 года

| №п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес | Ф.И.О. Руководителя, № телефона | Состав сил и средств | Зона ответст- венности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника( марка, количество) |  |
|  |  |  |  | Авто мобиль | Авиа | Инже- нерн. | Плав. средстава |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | АСФ (созданное на базе МУП «ЖКХ» с.Назино | Директор МУП «ЖКХ» с.Назино 42-1-82 | 3 чел. | Вездеход, ГДТ |  |  |  | Террито-рия поселе-ния |
| 2 | АСФ (созданное на базе Ф/Х «Обь») | Начальник участка Миллер В.И. 42-1-80 | 2 чел |  |  |  | Катер водомет КС, Оппарельная баржа | По необходимости высокие пастбищные угодья |
| 3 | АСФ (созданное на базе ООО «Техснаб» | инженер участка Харламов С.С. 89016176138 | 2 чел |  |  |  | Катер водомет КС, Оппарельная баржа | В границах Назинского сельского поселения |
| 4 | Частник | Гиль Г.К. | 1 чел |  |  |  | Катер «метчик» Самометная баржа | Около населенного пункта |
| 5 | Частник | Глумов Е.Ф. | 1 чел |  |  |  | Моторная ложка | Около населенного пункта |